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číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:


Městská část Praha - Kunratice
se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00 
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu: 9021-2000690389/0800
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka 



(dále jen „OBJEDNATEL") a
Společnost
se sídlem:
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastupuje: 


(dále jen „ZHOTOVITEL")

uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – IV. Etapa – cyklotrasa A213; pořízení PD“
a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění:
[bookmark: bookmark3]
I.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
· Smlouva se uzavírá za účelem realizace projektových a inženýrských činností ZHOTOVITELEM na stavbě „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – IV. etapa – cyklotrasa A213“ skládající se ze samostatných částí a samostatných dokumentací:
· 
(spolu bez další specifikace dále také jen „stavba“), a sice:
(dále také jen „Dílo“).
· 
· ZHOTOVITEL se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy v souladu s touto smlouvou a obecně platnými právními předpisy. 
· OBJEDNATEL se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit ZHOTOVITELI sjednanou cenu.
· ZHOTOVITEL se zavazuje, že Projektovou dokumentaci zpracuje tak, že stavba bude provedena metodou homogenizace povrchů v rozsahu:
· odstranění asfaltových vrstev s výměnou ložných a podkladních vrstev; osazení nových obrub, sanace trhlin, navázání chodníků bezbariérovou úpravou
· kontrola a výměna povrchových znaků vynucená úprava vjezdů a přístupů na pozemky na bezbariérové (v případě nenavázání na bezbariérový chodník), úprava dotčené zeleně
[bookmark: bookmark4]II.
SPECIFIKACE DÍLA
1. [bookmark: _GoBack]ZHOTOVITEL se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci DSP pro stavbu „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – IV. etapa – cyklotrasa A213“ ve stupni: 
· DSP, a to minimálně v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;
· DPS, a to minimálně v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; 
· DPS bude sloužit současně jako podklad pro DVZ pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2. Projektová dokumentace DUR+DSP pro … bude zpracována ve stupni DZS a bude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Projektová dokumentace bude zpracována dále v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
4. Přípravné práce pro zhotovení Projektové dokumentace:
část I.
· zajištění mapových podkladů (jdmp) včetně poplatků;
· výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu komunikací;
· ověření existence a polohy inženýrských sítí včetně zákresu průběhu;
· prověření funkčnosti a nutných úprav odvodnění komunikací;
část II.
· zhotovení všech nezbytných průzkumů pro řádné vypracování Projektu (stavebně geologický a geotechnický průzkum apod.).

5. Součástí Projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., nebudou uváděny odkazy na obchodní názvy a značky výrobků a materiálů. Bude použita specifikace minimálně požadovaných technických parametrů požadovaných prací a dodávek. 
6. Součástí díla je zajištění dopravně inženýrských opatření. 
7. Součástí díla je autorský dozor nad stavbou - účast na pravidelných kontrolních dnech po dobu výstavby. V rámci autorského dozoru je konzultován postup prací na stavbě, soulad s Projektovou dokumentací, vysvětlují se řešení detailů a stanovují se požadavky na doplnění Projektové dokumentace dle potřeby stavby. Případně se stanovují požadavky na změny stavby a změny stavebních postupů dodavatele. Rozsah výkonů této fáze se pro stanovení ceny za dílo předpokládá kontrolní den 1x týdně cca 2 hodiny na stavbě. 
8. Součástí díla je technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, přičemž rozsah výkonu technické pomoci bude odpovídat skutečné potřebě OBJEDNATELE při realizaci stavby. 
[bookmark: bookmark6]III.
AUTORSKÁ PRÁVA
1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že bez písemného souhlasu OBJEDNATELE neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění podle této smlouvy, jiné osobě než OBJEDNATELI nebo jím k tomu zmocněné osobě.
2. ZHOTOVITEL není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu OBJEDNATELE.
3. ZHOTOVITEL uzavřením této smlouvy a předáním zhotoveného díla OBJEDNATELI postupuje na OBJEDNATELE výhradní právo (licenci) zhotovené dílo či jeho části užít ke smluvenému účelu, či jakémukoli jinému způsobu užití, právo dílo měnit či doplňovat a dát dílo či jeho část k užití i jiné osobě to vše v časově, množstevně a teritoriálně neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je již sjednána v ceně za dílo podle čl. V. této smlouvy.
[bookmark: bookmark7]IV.
TERMÍN PLNĚNÍ
1. ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení příslušných projektových dokumentací v termínech



ode dne podpisu této smlouvy předat OBJEDNATELI část díla uvedenou v článku I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tedy kompletně zpracovanou Projektovou dokumentaci včetně podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr.
2. Inženýrskou činnost specifikovanou v článku 1 odst. 1 písm. b) c) a d) této smlouvy bude zajišťovat ZHOTOVITEL, přičemž s jejím výkonem začne bez zbytečného odkladu poté, co předá OBJEDNATELI Projektovou dokumentaci. OBJEDNATEL poskytne zhotoviteli v průběhu správního řízení nezbytnou součinnost pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí. ZHOTOVITEL se zavazuje učinit všechny potřebné kroky pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí. ZHOTOVITEL podá příslušné žádosti a oznámení ke správnímu řízení nejpozději do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření v rámci inženýrské činnosti.
3. Termín pro výkon autorského dozoru platí po celou dobu realizace stavby až do vydání platného kolaudačního souhlasu. OBJEDNATEL vyzve písemnou nebo jinou vhodnou formou ZHOTOVITELE k provádění autorského dozoru. 
4. Nejpozději 5 dnů před předáním Projektové dokumentace předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré k závěrečnému odsouhlasení. Toto odsouhlasení provede zástupce OBJEDNATELE písemnou formou nejpozději do 3 dnů ode dne předání odsouhlasovacího paré. V případě, že se OBJEDNATEL ve stanovené lhůtě 3 dnů nevyjádří, platí, že s předloženým vyhotovením odsouhlasovacího paré souhlasí.
5. OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro závěrečné odsouhlasení Projektové dokumentace Martina Kubáta (referenta dopravy Úřadu městské části Praha-Kunratice).
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CENA ZA DÍLO
1. Cena za dílo je stanovena v souladu se Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen Projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2020 v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky ZHOTOVITELE. Cena za dílo je cenou smluvní. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou (konečnou), která nebude valorizována.
2. Bude-li rozsah plnění, zejména Projektu nebo dalších služeb ZHOTOVITELE, OBJEDNATELEM věcně změněn nebo doplněn, cena za dílo se v souladu s touto změnou nebo doplněním poměrně upraví.
3. [bookmark: bookmark11]Specifikace ceny jednotlivých fází díla:
a. Průzkumné práce

b. Zhotovení projektových dokumentací včetně podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr

c. Zajištění inženýrské činnosti a učinění všech potřebných úkonů ve správních řízení k vydání stavebních povolení

d. Autorský dozor, technická pomoc v rozsahu uvedeným v této smlouvě


Cena za dílo celkem bez DPH:	
DPH ve výši 21%:			
Cena za dílo celkem s DPH:	


VI.
[bookmark: bookmark12]PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne ZHOTOVITELI po řádném a bezchybném splnění jednotlivých fází díla. Právo fakturovat za Projektovou dokumentaci vznikne ZHOTOVITELI po jejím protokolárním odevzdání OBJEDNATELI. Právo fakturovat za ostatní fáze díla (inženýrská činnost, autorský dozor a technická pomoc) vznikne ZHOTOVITELI po jejich řádném dokončení. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 
2. Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny ZHOTOVITELI k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladů (faktur) se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady (faktury) budou předány OBJEDNATELI ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
· název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE,
· 	IČ a DIČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE,
· číslo smlouvy,
· číslo platebního dokladu (faktury),
· den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má OBJEDNATEL platit,
· fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 
· označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
· razítko a podpis oprávněné osoby ZHOTOVITELE.
Další platební podmínky:
3. Splatnost ZHOTOVITELEM vystaveného platebního dokladu (faktury) je 21 dnů od doručení OBJEDNATELI a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu OBJEDNATELE na účet ZHOTOVITELE. 
4. Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn jej do data splatnosti vrátit ZHOTOVITELI, který jej buď opraví, nebo vystaví doklad nový. V obou případech se běh lhůty splatnosti přerušuje, OBJEDNATEL se v takovém případě nedostává do prodlení a po napravení chyby začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu OBJEDNATELI.
5. Zjistí-li OBJEDNATEL ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu plnění nebo jeho části vady plnění, je oprávněn ZHOTOVITELI platební doklad (fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl platební doklad (faktura) vrácen a platba pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku.
6. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle obecně platných právních předpisů.
VII.
ZÁVAZKY Z VAD
1. ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že Projektová dokumentace bude mít i po uplynutí záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají obecně platným právním předpisům a technickým normám. Dále ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že Projektová dokumentace bude respektovat zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.
2. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že dílo má v době předání OBJEDNATELI vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále ZHOTOVITEL odpovídá za to, že předmět této smlouvy je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. 
3. ZHOTOVITEL neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu OBJEDNATELEM, za podmínky, že OBJEDNATELE na jejich nevhodnost písemně upozornil a OBJEDNATEL i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 
4. ZHOTOVITEL prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků OBJEDNATELE z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 5 let.
6. ZHOTOVITEL poskytuje v rámci záruky za jakost na část díla – autorský dozor záruku za veškeré odchylky od díla (změny materiálu, technologie, větší rozsah stavebních prací, zásahy do nosných i nenosných konstrukcí apod.) písemně odsouhlasené OBJEDNATELEM, a to v délce stanovené obecně závaznými právními předpisy. Záruční doba běží od vydání kolaudačního souhlasu.
7. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruky za jakost, bude OBJEDNATELEM oznámena bez zbytečného odkladu písemně ZHOTOVITELI a tento odstraní na vlastní náklady závadu neprodleně, nejpozději odstraní závadu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne písemného vytknutí takové vady na díle, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že nedojde ze strany ZHOTOVITELE k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je OBJEDNATEL oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a ZHOTOVITEL je povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady. 
8. Pokud dojde na základě vadného plnění díla ZHOTOVITELE k prodloužení lhůt výstavby, je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI škodu a související náklady, které tím OBJEDNATELI vzniknou.
[bookmark: bookmark13]VIII.
[bookmark: bookmark14]SMLUVNÍ POKUTA
1. Nedodrží-li ZHOTOVITEL zaviněně termín dokončení a předání Projektové dokumentace je povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta ZHOTOVITELE za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených v této smlouvě činí 1000,- Kč za každý takovýto případ.
3. V případě prodlení ZHOTOVITELE s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí ZHOTOVITEL při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
5. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím ZHOTOVITELE porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je OBJEDNATEL oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a ZHOTOVITEL je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody. 
6. OBJEDNATEL je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
7. V případě, že projektová dokumentace nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 169/2016 Sb. nebo platné právní úpravy při předání této části plnění smlouvy, je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI jednorázově smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo OBJEDNATELE požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by OBJEDNATEL byl zatížen orgánem dohledu z důvodu porušení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., nebo platné právní úpravy v okamžiku zahájení zadávacího řízení na stavbu. 
8. Neuhradí-li OBJEDNATEL ZHOTOVITELI faktury ve lhůtě jejich splatnosti, zaplatí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení.
[bookmark: bookmark15]IX.
[bookmark: bookmark16]DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. V případě rozporů nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a Projektovou dokumentací platí ustanovení této smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. V ceně díla je 6 vyhotovení Projektové dokumentace DSP a 1 x na datovém nosiči (např. CD nebo DVD) a 6 vyhotovení Projektové dokumentace DUR v tištěné podobě a 1 x na datovém nosiči (např. CD nebo DVD), přičemž podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr budou vyhotoveny v 1 tištěném paré a dále předány v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči – ve formátu KROS+ (nebo jiném kompatibilním) a formátu.xls (nebo jiném kompatibilním). V ceně díla jsou případně i další elektronické výstupy vyplývající z této smlouvy nebo nutné dle právních předpisů pro řádné uskutečnění výběru zhotovitele stavby.
5. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své obchodní partnery, právní nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy.
6. ZHOTOVITEL nenese vůči OBJEDNATELI odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by OBJEDNATEL mohl oprávněně požadovat.
7. ZHOTOVITEL je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy a to do výše 1 mil. Kč.
[bookmark: bookmark17]X.
[bookmark: bookmark18]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží OBJEDNATEL a jeden ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
4. ZHOTOVITEL souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. ZHOTOVITEL dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a ostatních dokladů podle zákona č. 134/2016 Sb. nebo platné legislativy na Profilu zadavatele.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word, strojově pročitatelné PDF apod.), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně elektronické potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy ve formátu, kde budou zachovány elektronické podpisy informačního systému registru smluv, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice" vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz). a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne     11. 7. 2018                                                       V Praze, dne

             Za OBJEDNATELE                                                                 Za ZHOTOVITELE




             Ing. Lenka Alinčová                                                                   
 starostka                                                                                     
                        



